**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ**

**Tên đề tài:** Xây dựng website tìm kiếm việc làm bằng ReactJs.

**Giáo viên hướng dẫn:** Nguyễn Bảo Ân .

**Thời gian thực hiện:** 06/11/2023 đến 31/12/2023 .

**Sinh viên thực hiện:** Đinh Tấn Mãi. MSSV: 110121063.

**Bảng báo cáo tiến độ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian** | **Công việc** |
| từ 6/11/2023 đến 12/11/2023 | * Xây dựng giao diện người dùng. * Xây dựng Api. * Hoàn thành chức năng tìm kiếm công ty. |
| từ 13/11/2023 đến 19/11/2023 | * Xây dựng chức năng đăng nhập , đăng ký. * Chức năng tìm kiếm, lọc, công ty, việc làm. * Chức năng theo dõi, lưu công việc, ứng tuyển. |
| từ 20/11/2023 đến 26/11/2023 | * Chỉnh sửa lại giao diện đăng nhập, đăng ký. * Xây dựng chức năng ứng tuyển. * Trang quản lý ứng viên. * Chức năng ẩn, hiện ứng viên. * Chức năng ngừng ứng tuyển. |
| từ 27/11/2023 đến 3/11/2023 | * Xây dựng chức năng chia sẻ. * Chức năng quên mật khẩu. * Chức năng chỉnh sửa hình ảnh đại diện. |
| từ 4/11/2023 đến 10/11/2023 | * Chức năng upload file CV. * Xây dựng chức năng thông báo email * Gửi mail nhiều người * Tải nhiều cv. |
| từ 11/11/2023 đến 17/11/2023 | * Chức năng quên mật khẩu. * Chức năng thay đổi mật khẩu. * Áp dụng Swager vào api. |
| từ 18/11/2023 đến 24/11/2023 | * Triển khai ứng dụng. * Chỉnh sửa token. |
| từ 25/11/2023 đến 31/11/2023 | * Hoàn thành quyển báo cáo |